Акт о приостановлении проектно-изыскательских работ по неосуществленному строительству. Унифицированная форма № КС-18 (образец заполнения)

Акт о приостановлении проектно-изыскательских работ по неосуществленному строительству (образец заполнения)

Унифицированная форма N КС-18

Утверждена 
Постановлением Госкомстата России 
от 11 ноября 1999 г. N 100

------------

¦    Код   ¦

+----------+

Форма по ОКУД ¦  0322011 ¦

+----------+

Департамент инвестиционных программ             ¦          ¦

городского строительства                        ¦          ¦

г. Краснодонска, г. Краснодонск,                ¦          ¦

ул. Левобережная, д. 10, т. 3-13-35             ¦          ¦

Инвестор --------------------------------------- по ОКПО ¦     -    ¦

(организация, адрес, телефон, факс)           +----------+

ГУП "Управление градостроительством",           ¦          ¦

г. Краснодонск, ул. Левобережная,               ¦          ¦

д. 12, т. 3-15-25                               ¦          ¦

Заказчик --------------------------------------- по ОКПО ¦ 84655624 ¦

(организация, адрес, телефон, факс)           +----------+

ООО "Главинжстрой",                ¦          ¦

г. Краснодонск,                    ¦          ¦

ул. Инженерная, д. 11,             ¦          ¦

т. 3-45-35                         ¦          ¦

Проектная организация -------------------------- по ОКПО ¦ 77874008 ¦

(наименование, адрес,           +----------+

телефон, факс)               ¦          ¦

Муниципальный корпус микрорайона "Первомайский", ¦          ¦

г. Краснодонск, ул. Первомайская, вл. 2          ¦          ¦

Стройка ------------------------------------------------ +----------+

(наименование, адрес)              ¦ 45.11.2; ¦

¦ 45.21.1  ¦

Вид деятельности по ОКДП ¦  (ОКВЭД) ¦

------+----------+

Договор (контракт)  ¦номер¦     2    ¦

+-----+----------+

¦ дата¦13¦01¦2011¦

+-----+--+--+----+

Задание на ¦номер¦   12/10  ¦

проектирование +-----+----------+

¦ дата¦19¦12¦2010¦

+-----+--+--+----+

Распоряжение         ¦     ¦          ¦

руководителя ГУП     ¦     ¦          ¦

"Управление          ¦     ¦          ¦

Основание для приостановления градостроительством" ¦номер¦    17    ¦

проектно-изыскательских работ -------------------- +-----+----------+

(наименование    ¦ дата¦01¦04¦2011¦

документа)      ------+--+--+----+

Вид операции ¦          ¦

------------

-----------------------

¦  Номер  ¦   Дата    ¦

¦документа¦составления¦

¦         ¦           ¦

+---------+-----------+

АКТ ¦    1    ¦ 01.04.2011¦

----------+------------

О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ

ПО НЕОСУЩЕСТВЛЕННОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ

Номер по порядку Наименование объекта, стадий работ Обоснование прекращения проектно-изыскательских работ Полная сметная (договорная) стоимость проектно-изыскательских работ, руб. Сметная (договорная) стоимость выполненных проектно-изыскательских работ до их приостановления, руб. Фактические затраты на дату приостановления работ по данным заказчика проекта, руб. Средства, необходимые для расчетов с проектной организацией, включая незавершенные проектно-изыскательские работы, руб. В том числе: убытки и неустойки проектной организации, связанные с расторжением договоров на поставку материалов, аренду и оборудование, руб. Стоимость работ и затрат, необходимых на консервацию проектно-изыскательских работ, руб. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Муниципальный корпус микрорайона "Первомайский". Этап историко- археологических исследований

При проведении археологических раскопок выявлены объекты культурного наследия

250 000-00 100 000-00 100 000-00 150 000-00 - 50 000-00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Итого

250 000-00 100 000-00 100 000-00 150 000-00 - 50 000-00

Оборотная сторона формы N КС-18

Номер по порядку Наименование объекта, стадий работ Обоснование прекращения проектно-изыскательских работ Полная сметная (договорная) стоимость проектно-изыскательских работ, руб. Сметная (договорная) стоимость выполненных проектно-изыскательских работ до их приостановления, руб. Фактические затраты на дату приостановления работ по данным заказчика проекта, руб. Средства, необходимые для расчетов с проектной организацией, включая незавершенные проектно-изыскательские работы, руб. В том числе: убытки и неустойки проектной организации, связанные с расторжением договоров на поставку материалов, аренду и оборудование, руб. Стоимость работ и затрат, необходимых на консервацию проектно-изыскательских работ, руб. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Итого

- - - - - -

Всего по акту

250 000-00 100 000-00 100 000-00 150 000-00 - 50 000-00

Руководитель            Директор                  Самохин Р.Н.

организации заказчика ----------- _________  ---------------------

(должность) (подпись)  (расшифровка подписи)

Маняшина О.Р.

Главный бухгалтер         _________________  ---------------------

(подпись)      (расшифровка подписи)

М.П.

Генеральный

Руководитель            директор                 Пиляцкий Л.Е.

подрядной организации ----------- _________  ---------------------

(должность) (подпись)  (расшифровка подписи)

Галаган Д.А.

Главный бухгалтер         _________________  ---------------------

(подпись)       (расшифровка подписи)

М.П.

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/akt_o_priostanovlenii_proektno_izyskatelskix_rabot_po_neosushhestvlennomu_stroitelstvu_unificirovan.htm