График выполнения предусмотренных Методическими рекомендациями (МР-08) работ по подготовке и заключению государственных контрактов на создание научно-технической продукции (НТП) (проект)

Приложение N 2 к Методическим рекомендациям об организации договорной работы по созданию научно-технической продукции, государственным заказчиком (заказчиком) которой является Федеральное космическое агентство (МР-08)

Проект

----------------------

¦Федеральный закон от¦

¦ 21.07.2005 N 94-ФЗ ¦

¦ (ст. 9, часть 4) - ¦

¦  заказ признается  ¦

¦ размещенным со дня ¦

¦     заключения     ¦

¦  государственного  ¦

¦     контракта.     ¦

¦ Порядок размещения ¦                    График

¦заказов определяется¦   выполнения предусмотренных Методическими

¦законодательством и ¦  рекомендациями (МР-08) работ по подготовке

¦ иными нормативными ¦   и заключению государственных контрактов

¦ актами Роскосмоса  ¦               на создание НТП

----------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         Исполнители          ¦         Содержание работ          ¦ ¦ ¦ ¦   Цикл подготовки и заключения    ¦ ¦

¦     (пункты Методических     ¦                                   ¦ ¦ ¦ ¦   госконтрактов (допсоглашений)   ¦ ¦

¦        рекомендаций)         ¦                                   ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+ ¦

¦                              ¦                                   ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦...¦14 ¦15¦16¦17¦...¦29¦30 ¦ ¦

+------------------------------+-----------------------------------+-+-+-+---+---+---+---+--+--+--+---+--+---+-+

¦Сводное управление,           ¦Разработка, согласование и         ¦ ¦ ¦ ¦- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ---¦ ¦

¦тематические управления       ¦утверждение исходных данных (ИД)   ¦ ¦ ¦ ¦  Размещение заказов по конкурсу   ¦ ¦

¦(п. 3.2.1)                    ¦Распределение финансирования       ¦ ¦ ¦ ¦¦      Гражданский кодекс РФ      ¦¦ ¦

¦                              ¦по предприятиям и темам НИОКР      ¦ ¦ ¦ ¦ Ст. 528, п. 4 "...государственный ¦ ¦

¦                              ¦Методические рекомендации по       ¦ ¦ ¦ ¦¦контракт должен быть заключен не ¦¦ ¦

¦                              ¦определению цен госконтрактов      ¦ ¦ ¦ ¦   позднее двадцати дней со дня    ¦ ¦

¦                              ¦Согласование с МО РФ перечня ОКР,  ¦ ¦ ¦ ¦¦      проведения конкурса".      ¦¦ ¦

¦                              ¦подлежащих контролю ВП МО          ¦ ¦ ¦ ¦  Федеральный закон от 21.07.2005  ¦ ¦

+------------------------------+------------------------------------ ¦ ¦ ¦¦             N 94-ФЗ             ¦¦ ¦

¦Сводное управление -->        ¦                                     ¦ ¦ ¦      Согласно ст. 29, ч. 1.1      ¦ ¦

¦ --> тематические управления  ¦ИД, распределение финансирования     ¦ ¦ ¦¦ государственный контракт может  ¦¦ ¦

¦     (п. 3.2.2)               ¦по предприятиям и темам НИОКР        ¦ ¦ ¦ быть заключен не ранее чем через  ¦ ¦

¦                              ¦------- (в течение 5 дней после      ¦ ¦ ¦¦  десять дней со дня размещения  ¦¦ ¦

¦                              ¦утверждения ИД) -------------------->¦ ¦ ¦ протокола комиссии на официальном ¦ ¦

¦                              ¦Перечень ОКР, подлежащих             ¦ ¦ ¦¦             сайте.              ¦¦ ¦

¦                              ¦контролю ВП МО --------------------->¦ ¦ ¦                                   ¦ ¦

¦                              ¦                                     ¦ ¦ ¦¦              * * *              ¦¦ ¦

¦ --> подведомственные         ¦ИД, распределение финансирования     ¦ ¦ ¦                                   ¦ ¦

¦     предприятия-исполнители  ¦по предприятиям и темам НИОКР        ¦ ¦ ¦¦      Размещение заказов у       ¦¦ ¦

¦     (п. 3.2.2)               ¦------- (в течение 10 дней после     ¦ ¦ ¦     единственного исполнителя     ¦ ¦

¦                              ¦утверждения ИД) ---------------------+>¦ ¦¦      Гражданский кодекс РФ      ¦¦ ¦

+------------------------------+-------------------------------------- ¦ ¦      Ст. 528, п. 2 "Сторона,      ¦ ¦

¦Тематические управления -->   ¦Распределение финансирования по        ¦ ¦¦        получившая проект        ¦¦ ¦

¦                              ¦предприятиям и темам НИОКР             ¦ ¦  государственного контракта, не   ¦ ¦

¦ --> подведомственные         ¦перечень ОКР, подлежащих контролю      ¦ ¦¦ позднее тридцатидневного срока  ¦¦ ¦

¦     предприятия-исполнители  ¦ВП МО -- (в течение 5 дней после       ¦ ¦   подписывает его и возвращает    ¦ ¦

¦                              ¦получения ИД и перечня) -------------->¦ ¦¦ один экземпляр государственного ¦¦ ¦

¦                              ¦                                       ¦ ¦   контракта другой стороне..."    ¦ ¦

¦ --> победители конкурсов     ¦Проект госконтракта, учитывающий       ¦ ¦¦                                 ¦¦ ¦

¦     (п. 3.2.3)               ¦условия победителя --- (в течение 3    ¦ ¦                                   ¦ ¦

¦                              ¦дней со дня подписания протокола       ¦ ¦¦                                 ¦¦ ¦

¦                              ¦конкурсной комиссии) ----------------->¦ ¦                                   ¦ ¦

+------------------------------+---------------------------------------- ¦¦                                 ¦¦ ¦

¦Тематические управления,      ¦Обеспечение разработки, согласования     ¦                                   ¦ ¦

¦Сводное управление            ¦и утверждения ТЗ                         ¦¦                                 ¦¦ ¦

¦(п. 3.1.4)                    ¦                                         ¦                                   ¦ ¦

+------------------------------+-----------------------------------------+¦                                 ¦¦ ¦

¦Тематические управления,      ¦Организация работ по подготовке          ¦                                   ¦ ¦

¦Сводное управление            ¦и заключению госконтрактов (в сроки,     ¦L- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --¦ ¦

¦(п. п. 3.2.6, 3.2.7)          ¦установленные для размещения заказов) -->¦                 /\                ¦ ¦

+------------------------------+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+ ¦

¦Предприятия-исполнители,      ¦Заключение договоров (допсоглашений) с соисполнителями.    ¦                 ¦ ¦

¦соисполнители                 ¦Представление в ФГУП "Орг. "Агат" материалов для ТЭ        ¦                 ¦ ¦

¦(п. п. 3.2.4 "д", 3.2.4 "г")  ¦                                                           ¦                 ¦ ¦

+------------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------+ ¦

¦Тематические управления,      ¦Заключение госконтрактов по результатам --- -- -- -- -- -- + -- -- -- -- -- ¬¦ ¦

¦Сводное управление,           ¦размещения заказов и международным             В сроки, установленные        ¦ ¦

¦предприятия-исполнители       ¦соглашениям --------------------------->¦     законодательными актами и     ¦¦ ¦

¦(п. п. 3.2.6, 3.2.7)          ¦                                         нормативными документами Роскосмоса ¦ ¦

¦                              ¦                                        L -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --¦ ¦

+------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------+ ¦

¦Тематические управления       ¦Обеспечение регистрации госконтрактов, допсоглашений                         ¦ ¦

¦(п. 3.2.8)                    ¦в Сводном управлении                                                         ¦ ¦

¦Тематические управления -->   ¦                                                                             ¦ ¦

¦ --> Управление делами        ¦Подписанные госконтракты, допсоглашения (с визами)                           ¦ ¦

¦     (режимно-секретный отдел)¦(для оформления и передачи в Сводное управление)                             ¦ ¦

¦     (п. 3.2.9)               ¦                                                                             ¦ ¦

¦ --> предприятия-исполнители  ¦Подписанные госконтракты, допсоглашения (без виз)                            ¦ ¦

¦     (п. 3.2.10)              ¦                                                                             ¦ ¦

+------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------+ ¦

¦Сводное управление            ¦Регистрация, учет (ведение базы данных),                                     ¦ ¦

¦(п. п. 3.2.8, 4.11)           ¦хранение госконтрактов, допсоглашений                                        ¦ ¦

+------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------+ ¦

¦          Справочно:                                                                                        ¦ ¦

+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦

¦ФГУП "Организация "Агат" -->  ¦ТЭЭ цен госконтрактов, опытных изделий;                                      ¦ ¦

¦ --> Сводное управление,      ¦заключения по результатам ТЭЭ                                                ¦ ¦

¦     тематические управления  ¦                                                                             ¦ ¦

¦     (п. 3.2.5, Прил. 3, п. 6)¦                                                                             ¦ ¦

+------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------+ ¦

¦Сводное управление,           ¦Решения по ценам, протоколы цен                                              ¦ ¦

¦тематические управления,      ¦                                                                             ¦ ¦

¦предприятия-исполнители       ¦                                                                             ¦ ¦

¦(Прил. 3, п. 8)               ¦                                                                             ¦ ¦

+------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------+-+

¦Сводное управление            ¦Методологическое руководство организаций договорной                            ¦

¦(п. 1.13)                     ¦работы по созданию НТП                                                         ¦

-------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------

Источник - Приказ Роскосмоса от 06.08.2008 № 108

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/grafik_vypolneniya_predusmotrennyx_metodicheskimi_rekomendaciyami_mr_08_rabot_po_podgotovke_i_zaklyuche.htm