Инвентаризационная опись объектов незавершенного капитального строительства (форма разработана организацией самостоятельно). Форма № ИНВ-1-КС (образец заполнения). Вариант 2

Форма N ИНВ-1-КС

Утверждена 
Приказом об учетной политике 
от 01.12.2008 N 5-уп

------------

¦    Код   ¦

ЗАО "Центурион"                         +----------+

------------------------------------------------ по ОКПО ¦ 01234567 ¦

организация                          +----------+

¦          ¦

Хозяйственный отдел                   ¦          ¦

-------------------------------------------------------- ¦          ¦

структурное подразделение                  +----------+

Вид деятельности ¦   74.60  ¦

-------+----------+

Основание для проведения  приказ, -постановление-,¦номер ¦   1-инв  ¦

инвентаризации:                -распоряжение-     ¦      ¦          ¦

------------------------+------+----------+

ненужное зачеркнуть  ¦дата  ¦15.11.2012¦

-------+----------+

Дата начала инвентаризации ¦28.11.2012¦

+----------+

Дата окончания инвентаризации ¦29.11.2012¦

------------

-----------------------

¦  Номер  ¦   Дата    ¦

¦документа¦составления¦

+---------+-----------+

¦    1    ¦ 28.11.2012¦

ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ ОПИСЬ      ----------+------------

ОБЪЕКТОВ НЕЗАВЕРШЕННОГО

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Товарный склад, гараж

Объекты капитального строительства -------------------------------

Москва, ул. Образцова, 16а

Местонахождение --------------------------------------------------

РАСПИСКА

Акт составлен комиссией в том, что по состоянию на "28" ноября

2012  г.   проведена   инвентаризация   объектов    незавершенного

капитального   строительства.   Все   выполненные    хозяйственным

(подрядным)  способом  этапы  работ  приняты.   Все  оборудование,

переданное    в    монтаж,     фактически     начато     монтажом.

Законсервированные и временно прекращенные строительством  объекты

отсутствуют.

Лицо(а), ответственное(ые) за сохранность объектов:

Инженер по

капитальному

строительству             Бобров К.С.

--------- _______ ----------------------

должность подпись   расшифровка подписи

-                        -

--------- _______ ----------------------

должность подпись   расшифровка подписи

-                        -

--------- _______ ----------------------

должность подпись   расшифровка подписи

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦ Номер ¦ Наименование ¦    Способ   ¦ Дата начала ¦      Полная сметная     ¦  Сметная (договорная) ¦ Объем выполненных ¦  Фактические ¦   Договор  ¦     Сведения    ¦

¦   по  ¦ и назначение ¦ производства¦строительства¦ (договорная) стоимость, ¦ стоимость выполненных ¦       работ       ¦    затраты   ¦  (в случае ¦   о подрядчике  ¦

¦порядку¦   объектов,  ¦ строительных¦             ¦           руб.          ¦ работ (этапов) на дату¦                   ¦    на дату   ¦производства¦    (в случае    ¦

¦       ¦не завершенных¦    работ    ¦             ¦                         ¦     инвентаризации    ¦                   ¦инвентаризации¦строительных¦   производства  ¦

¦       ¦строительством¦             ¦             +-------------------------+-----------------------+-------------------+   по данным  ¦    работ   ¦   строительных  ¦

¦       ¦ (в т.ч. виды,¦             ¦             ¦    всего   ¦ в том числе¦   всего  ¦ в том числе¦ всего¦ в том числе¦бухгалтерского¦  подрядным ¦ работ подрядным ¦

¦       ¦ этапы работ) ¦             ¦             ¦            ¦строительно-¦          ¦строительно-¦      ¦строительно-¦     учета    ¦  способом) ¦    способом)    ¦

¦       ¦              ¦             ¦             ¦            ¦  монтажные ¦          ¦  монтажные ¦      ¦  монтажные ¦              ¦            ¦                 ¦

¦       ¦              ¦             ¦             ¦            ¦   работы   ¦          ¦   работы   ¦      ¦   работы   ¦              ¦            ¦                 ¦

+-------+--------------+-------------+-------------+------------+------------+----------+------------+------+------------+--------------+------------+-----------------+

¦   1   ¦       2      ¦      3      ¦      4      ¦      5     ¦      6     ¦     7    ¦      8     ¦   9  ¦     10     ¦      11      ¦     12     ¦        13       ¦

+-------+--------------+-------------+-------------+------------+------------+----------+------------+------+------------+--------------+------------+-----------------+

¦   1   ¦Товарный склад¦смешанный    ¦  01.06.2012 ¦  600 000-00¦ 500 000-00 ¦300 000-00¦ 200 000-00 ¦  50% ¦     40%    ¦  300 000-00  ¦      -     ¦        -        ¦

+-------+--------------+-------------+-------------+------------+------------+----------+------------+------+------------+--------------+------------+-----------------+

¦       ¦в том числе:  ¦             ¦             ¦            ¦            ¦          ¦            ¦      ¦            ¦              ¦            ¦                 ¦

¦       ¦- проектные   ¦подрядный    ¦  04.06.2012 ¦  100 000-00¦      -     ¦100 000-00¦      -     ¦ 100% ¦      -     ¦  100 000-00  ¦от          ¦ООО "Техпроект-М"¦

¦       ¦работы        ¦             ¦             ¦            ¦            ¦          ¦            ¦      ¦            ¦              ¦01.06.2012  ¦                 ¦

¦       ¦              ¦             ¦             ¦            ¦            ¦          ¦            ¦      ¦            ¦              ¦N 106-10    ¦                 ¦

+-------+--------------+-------------+-------------+------------+------------+----------+------------+------+------------+--------------+------------+-----------------+

¦       ¦- установка   ¦хозяйственный¦  02.08.2012 ¦  100 000-00¦ 100 000-00 ¦100 000-00¦ 100 000-00 ¦ 100% ¦    100%    ¦   98 000-00  ¦      -     ¦        -        ¦

¦       ¦бетонных      ¦             ¦             ¦            ¦            ¦          ¦            ¦      ¦            ¦              ¦            ¦                 ¦

¦       ¦конструкций   ¦             ¦             ¦            ¦            ¦          ¦            ¦      ¦            ¦              ¦            ¦                 ¦

¦       ¦монолитных    ¦             ¦             ¦            ¦            ¦          ¦            ¦      ¦            ¦              ¦            ¦                 ¦

+-------+--------------+-------------+-------------+------------+------------+----------+------------+------+------------+--------------+------------+-----------------+

¦       ¦- монтаж      ¦хозяйственный¦  25.10.2012 ¦  200 000-00¦ 200 000-00 ¦100 000-00¦ 100 000-00 ¦  50% ¦     50%    ¦  102 000-00  ¦      -     ¦        -        ¦

¦       ¦металлических ¦             ¦             ¦            ¦            ¦          ¦            ¦      ¦            ¦              ¦            ¦                 ¦

¦       ¦конструкций   ¦             ¦             ¦            ¦            ¦          ¦            ¦      ¦            ¦              ¦            ¦                 ¦

+-------+--------------+-------------+-------------+------------+------------+----------+------------+------+------------+--------------+------------+-----------------+

¦       ¦- подводка    ¦подрядный    ¦      -      ¦  150 000-00¦ 150 000-00 ¦     -    ¦      -     ¦   0% ¦      -     ¦       -      ¦от          ¦ООО "Техпроект-М"¦

¦       ¦коммуникаций  ¦             ¦             ¦            ¦            ¦          ¦            ¦      ¦            ¦              ¦01.06.2012  ¦                 ¦

¦       ¦              ¦             ¦             ¦            ¦            ¦          ¦            ¦      ¦            ¦              ¦N 106-10    ¦                 ¦

+-------+--------------+-------------+-------------+------------+------------+----------+------------+------+------------+--------------+------------+-----------------+

¦       ¦- отделочные  ¦хозяйственный¦      -      ¦   50 000-00¦  50 000-00 ¦     -    ¦      -     ¦   0% ¦      -     ¦       -      ¦      -     ¦        -        ¦

¦       ¦работы        ¦             ¦             ¦            ¦            ¦          ¦            ¦      ¦            ¦              ¦            ¦                 ¦

+-------+--------------+-------------+-------------+------------+------------+----------+------------+------+------------+--------------+------------+-----------------+

¦   2   ¦Гараж         ¦подрядный    ¦  03.09.2012 ¦  400 000-00¦ 325 000-00 ¦115 000-00¦  40 000-00 ¦28,75%¦     12,31% ¦  115 000-00  ¦от          ¦ООО "Домстрой"   ¦

¦       ¦              ¦             ¦             ¦            ¦            ¦          ¦            ¦      ¦            ¦              ¦23.08.2012  ¦                 ¦

¦       ¦              ¦             ¦             ¦            ¦            ¦          ¦            ¦      ¦            ¦              ¦N 156-10    ¦                 ¦

+-------+--------------+-------------+-------------+------------+------------+----------+------------+------+------------+--------------+------------+-----------------+

¦       ¦в том числе:  ¦             ¦             ¦            ¦            ¦          ¦            ¦      ¦            ¦              ¦            ¦                 ¦

¦       ¦- этап I      ¦подрядный    ¦  06.09.2012 ¦   75 000-00¦      -     ¦ 75 000-00¦      -     ¦ 100% ¦      -     ¦   75 000-00  ¦      -     ¦        -        ¦

¦       ¦- этап II     ¦подрядный    ¦  29.10.2012 ¦   40 000-00¦  40 000-00 ¦ 40 000-00¦  40 000-00 ¦ 100% ¦    100%    ¦   40 000-00  ¦      -     ¦        -        ¦

¦       ¦- этап III    ¦подрядный    ¦  28.12.2012 ¦  200 000-00¦ 200 000-00 ¦     -    ¦      -     ¦   0% ¦      0%    ¦       -      ¦      -     ¦        -        ¦

¦       ¦- этап IV     ¦подрядный    ¦  17.01.2013 ¦   85 000-00¦  85 000-00 ¦     -    ¦      -     ¦   0% ¦      0%    ¦       -      ¦      -     ¦        -        ¦

--------+--------------+-------------+-------------+------------+------------+----------+------------+------+------------+--------------+------------+-----------------+

Итого ¦1 000 000-00¦ 825 000-00 ¦415 000-00¦ 240 000-00 ¦   X  ¦      X     ¦  415 000-00  ¦      X     ¦        X        ¦

-------------+------------+----------+------------+------+------------+--------------+------------+------------------

2 (Два)

а) количество порядковых номеров -----------------------------

прописью

Четыреста пятнадцать тысяч

б) сумма фактических затрат ----------------------------------

прописью

00

________________________________________________ руб. ------- коп.

Все  подсчеты   итогов   по   инвентаризационной  описи   объектов

незавершенного капитального строительства проверены.

Ведущий

эксперт

отдела

внутреннего

аудита и

методологии

учета                 Выгодский Н.Я.

Председатель комиссии --------- _______ --------------------------

должность подпись     расшифровка подписи

Главный

бухгалтер                    Оганян С.Ю.

Члены комиссии: ----------- _______ ------------------------------

должность  подпись         расшифровка подписи

Бухгалтер                    Онопко Н.С.

----------- _______ ------------------------------

должность  подпись         расшифровка подписи

Старший

инженер

хозяйственного

отдела                   Свиридова К.Г.

----------- _______ ------------------------------

должность  подпись         расшифровка подписи

Все  объекты   капитального  строительства,   поименованные  в

1               2

настоящей инвентаризационной описи с N ---------- по N ----------,

комиссией  проверены в натуре в моем (нашем) присутствии и внесены

в опись,  в связи с чем претензий к инвентаризационной комиссии не

имею    (не   имеем).    Объекты    незавершенного    капитального

строительства, перечисленные  в описи,  находятся  на моем (нашем)

ответственном хранении.

Лицо(а),    ответственное(ые)    за    сохранность    объектов

капитального строительства:

Инженер по

капитальному

строительству                  Бобров К.С.

----------- _______ ------------------------------

должность  подпись         расшифровка подписи

-                             -

----------- _______ ------------------------------

должность  подпись         расшифровка подписи

-                             -

----------- _______ ------------------------------

должность  подпись         расшифровка подписи

29      ноября    2012

"--" ------------- ---- г.

Указанные в настоящей описи данные и расчеты проверил

Бухгалтер                    Онопко Н.С.

----------- _______ ------------------------------

должность  подпись         расшифровка подписи

29      ноября     2012

"--" -------------- ---- г.

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/inventarizacionnaya_opis_obektov_nezavershennogo_kapitalnogo_stroitelstva_forma_razrabotana_organ_2.htm