Перечень основных видов прочих работ и затрат при производстве ремонтно-строительных работ

Приложение Д 
к Инструкции 
о составе, порядке разработки, согласования 
и утверждения проектно-сметной документации 
на капитальный ремонт жилых зданий. 
МДС 13-1.99

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ПРОЧИХ РАБОТ И ЗАТРАТ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

------------------------------------------------------------------

¦Наименование работ и затрат¦Принципы определения (ссылка на     ¦

¦                           ¦законодательные и нормативные доку- ¦

¦                           ¦менты) стоимости в текущем уровне   ¦

¦                           ¦цен                                 ¦

+---------------------------+------------------------------------+

¦             1             ¦                   2                ¦

+---------------------------+------------------------------------+

¦                                                                ¦

¦        Глава 1. Подготовка площадок капитального ремонта       ¦

¦                                                                ¦

+----------------------------------------------------------------+

¦1. Отселение жильцов       ¦По расчету согласно ПОКР            ¦

+---------------------------+------------------------------------+

¦2. Выдача техусловий и     ¦На основании решения, утвержденного ¦

¦согласование проекта       ¦органом государственной власти, а   ¦

¦                           ¦также согласно МДС 81-1.99, введен- ¦

¦                           ¦ных в действие Постановлением       ¦

¦                           ¦Госстроя РФ от 26.04.1999 N 31      ¦

+---------------------------+------------------------------------+

¦                                                                ¦

¦              Глава 6. Временные здания и сооружения            ¦

¦                                                                ¦

+----------------------------------------------------------------+

¦3. Временные здания и      ¦Определяются на основании сметных   ¦

¦сооружения                 ¦норм на строительство временных     ¦

¦                           ¦зданий и сооружений при производстве¦

¦                           ¦ремонтно-строительных работ         ¦

¦                           ¦(МДС 81-1.99 или определяются по    ¦

¦                           ¦расчету, основанному на данных ПОКР)¦

+---------------------------+------------------------------------+

¦                                                                ¦

¦               Глава 7. Прочие работы и затраты                 ¦

¦                                                                ¦

+----------------------------------------------------------------+

¦4. Дополнительные затраты  ¦Определяются на основании Сборника  ¦

¦при производстве ремонтно- ¦сметных норм дополнительных затрат  ¦

¦строительных работ в зимнее¦при производстве ремонтно-строитель-¦

¦время                      ¦ных работ в зимнее время            ¦

¦                           ¦(рекомендуемое приложение 2)        ¦

+---------------------------+------------------------------------+

¦5. Затраты по перевозке    ¦Расчет в текущих ценах составляется ¦

¦работников ремонтно-       ¦при наличии обоснования по ПОКР,    ¦

¦строительных организаций   ¦расчет производится по фактическим  ¦

¦автомобильным транспортом  ¦затратам на основании бухгалтерских ¦

¦                           ¦документов                          ¦

+---------------------------+------------------------------------+

¦6. Затраты, связанные с    ¦Расчет составляется в уровне текущих¦

¦командированием работников ¦цен при наличии обоснования по ПОКР,¦

¦подрядных организаций на   ¦исходя из постановления Правитель-  ¦

¦стройки                    ¦ства Российской Федерации "О нормах ¦

¦                           ¦возмещения командировочных расходов"¦

¦                           ¦и приказа Минфина РФ "Об изменении  ¦

¦                           ¦норм возмещения командировочных     ¦

¦                           ¦расходов на территории Российской   ¦

¦                           ¦Федерации"                          ¦

+---------------------------+------------------------------------+

¦7. Средства на возмещение  ¦Налог на пользователей автомобильных¦

¦затрат, связанных с отчис- ¦дорог принимается в размере 2,5% от ¦

¦лениями на образование     ¦стоимости выполненных подрядных     ¦

¦дорожных фондов (в том     ¦(ремонтно-строительных) работ в     ¦

¦числе налог на пользовате- ¦соответствии с Законом Российской   ¦

¦лей автомобильных дорог)   ¦Федерации от 26.05.1997 N 82-ФЗ     ¦

+---------------------------+------------------------------------+

¦8. Средства на оплату рас- ¦Определяется на основании расчетов  ¦

¦ходов, связанных с лизингом¦по видам затрат в соответствии с    ¦

¦строительных машин, исполь-¦письмом Минстроя России от          ¦

¦зуемых при производстве    ¦19.02.1996 N ВБ-21-98/12            ¦

¦ремонтно-строительных работ¦                                    ¦

+---------------------------+------------------------------------+

¦9. Средства на организацию ¦Определяется на основании расчетов  ¦

¦и проведение подрядных     ¦по видам затрат в соответствии с    ¦

¦торгов (тендеров)          ¦письмом Минстроя России от          ¦

¦                           ¦19.02.1996 N ВБ-29/12-61            ¦

+---------------------------+------------------------------------+

¦10. Средства на покрытие   ¦Принимается в размере до 1% суммы   ¦

¦затрат строительных органи-¦строительно-монтажных работ согласно¦

¦заций по платежам (страхо- ¦письмам Минстроя России от          ¦

¦вым взносам) на доброволь- ¦10.12.1996 N ВБ-20-409/12 и от      ¦

¦ное страхование, в том     ¦10.03.1998 N ВБ-20-82/12            ¦

¦числе строительных рисков  ¦                                    ¦

----------------------------+-------------------------------------

Источник - Постановление Госстроя России от 17.12.1999 № 79

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/perechen_osnovnyx_vidov_prochix_rabot_i_zatrat_pri_proizvodstve_remontno_stroitelnyx_rabot.htm