План мероприятий доработки прикладного программного обеспечения

Приложение N 2 к Порядку организации работ по доработке прикладного программного обеспечения в информационных системах Федерального казначейства

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя

Федерального казначейства

_________________________

"__" __________ 20__ г.

План

мероприятий доработки прикладного программного обеспечения

---------------------------------------------------------------------------

¦ N ¦          Работа          ¦  Срок  ¦ Ответственный ¦    Результат    ¦

¦п/п¦                          ¦(период,¦  исполнитель  ¦                 ¦

¦   ¦                          ¦ дата)  ¦               ¦                 ¦

+---+--------------------------+--------+---------------+-----------------+

¦ 1 ¦            2             ¦   3    ¦       4       ¦        5        ¦

+---+--------------------------+--------+---------------+-----------------+

¦1  ¦Разработка ПР и передача  ¦        ¦УФТ            ¦ПР               ¦

¦   ¦на согласование           ¦        ¦               ¦                 ¦

+---+--------------------------+--------+---------------+-----------------+

¦2  ¦Согласование ПР           ¦        ¦Структурное    ¦Замечания к ПР   ¦

¦   ¦                          ¦        ¦подразделение  ¦                 ¦

¦   ¦                          ¦        ¦ЦАФК, УИС      ¦                 ¦

+---+--------------------------+--------+---------------+-----------------+

¦3  ¦Утверждение ПР            ¦        ¦Курирующий     ¦Утвержденное ПР  ¦

¦   ¦                          ¦        ¦заместитель    ¦                 ¦

¦   ¦                          ¦        ¦руководителя ФК¦                 ¦

+---+--------------------------+--------+---------------+-----------------+

¦4  ¦Разработка проекта ОПЗ и  ¦        ¦УФТ            ¦Проект ОПЗ       ¦

¦   ¦передача на согласование  ¦        ¦               ¦                 ¦

+---+--------------------------+--------+---------------+-----------------+

¦5  ¦Согласование проекта ОПЗ  ¦        ¦Структурное    ¦Замечания к      ¦

¦   ¦                          ¦        ¦подразделение  ¦функциональным   ¦

¦   ¦                          ¦        ¦ЦАФК           ¦требованиям      ¦

+---+--------------------------+--------+---------------+-----------------+

¦6  ¦Утверждение проекта ОПЗ   ¦        ¦Курирующий     ¦Утвержденное ОПЗ ¦

¦   ¦                          ¦        ¦заместитель    ¦                 ¦

¦   ¦                          ¦        ¦руководителя ФК¦                 ¦

+---+--------------------------+--------+---------------+-----------------+

¦7  ¦Разработка/доработка      ¦        ¦УФТ            ¦Проект ТР        ¦

¦   ¦проекта ТР и передача на  ¦        ¦               ¦                 ¦

¦   ¦согласование              ¦        ¦               ¦                 ¦

+---+--------------------------+--------+---------------+-----------------+

¦8  ¦Согласование проекта ТР   ¦        ¦Структурное    ¦Замечания к      ¦

¦   ¦                          ¦        ¦подразделение  ¦процессам        ¦

¦   ¦                          ¦        ¦ЦАФК, УИС, ТОФК¦                 ¦

+---+--------------------------+--------+---------------+-----------------+

¦9  ¦Разработка проекта ТЗ и   ¦        ¦УФТ            ¦Проект ТЗ        ¦

¦   ¦передача на согласование  ¦        ¦               ¦                 ¦

+---+--------------------------+--------+---------------+-----------------+

¦10 ¦Согласование проекта ТЗ   ¦        ¦УИС,           ¦Согласованное ТЗ ¦

¦   ¦                          ¦        ¦Структурное    ¦                 ¦

¦   ¦                          ¦        ¦подразделение  ¦                 ¦

¦   ¦                          ¦        ¦ЦАФК/ТОФК      ¦                 ¦

+---+--------------------------+--------+---------------+-----------------+

¦11 ¦Доработка ППО             ¦        ¦УФТ,           ¦Версия ППО для   ¦

¦   ¦                          ¦        ¦Разработчик ППО¦ППИ. Протокол    ¦

¦   ¦                          ¦        ¦               ¦проведения       ¦

¦   ¦                          ¦        ¦               ¦внутреннего      ¦

¦   ¦                          ¦        ¦               ¦тестирования     ¦

¦   ¦                          ¦        ¦               ¦Разработчиком ППО¦

+---+--------------------------+--------+---------------+-----------------+

¦12 ¦Проведение ППИ            ¦        ¦УФТ, УИС,      ¦Протокол ППИ     ¦

¦   ¦                          ¦        ¦Структурное    ¦                 ¦

¦   ¦                          ¦        ¦подразделение  ¦                 ¦

¦   ¦                          ¦        ¦ЦАФК, ТОФК     ¦                 ¦

+---+--------------------------+--------+---------------+-----------------+

¦13 ¦Согласование Акта передачи¦        ¦УФТ, УИС       ¦Согласованный Акт¦

¦   ¦доработки в опытно-       ¦        ¦               ¦передачи         ¦

¦   ¦промышленную эксплуатацию ¦        ¦               ¦доработки в      ¦

¦   ¦                          ¦        ¦               ¦опытно-          ¦

¦   ¦                          ¦        ¦               ¦промышленную     ¦

¦   ¦                          ¦        ¦               ¦эксплуатацию     ¦

+---+--------------------------+--------+---------------+-----------------+

¦14 ¦Проведение опытно-        ¦        ¦УФТ, УИС,      ¦Протокол опытно- ¦

¦   ¦промышленной эксплуатации ¦        ¦Структурное    ¦промышленной     ¦

¦   ¦                          ¦        ¦подразделение  ¦эксплуатации     ¦

¦   ¦                          ¦        ¦ЦАФК, ТОФК     ¦                 ¦

+---+--------------------------+--------+---------------+-----------------+

¦15 ¦Утверждение проекта ТЗ    ¦        ¦Курирующий     ¦Утвержденное ТЗ  ¦

¦   ¦                          ¦        ¦заместитель    ¦                 ¦

¦   ¦                          ¦        ¦руководителя ФК¦                 ¦

+---+--------------------------+--------+---------------+-----------------+

¦16 ¦Утверждение проекта ТР    ¦        ¦Курирующий     ¦Утвержденный ТР  ¦

¦   ¦                          ¦        ¦заместитель    ¦                 ¦

¦   ¦                          ¦        ¦руководителя ФК¦                 ¦

+---+--------------------------+--------+---------------+-----------------+

¦17 ¦Согласование Акта передачи¦        ¦УФТ, УИС       ¦Согласованный Акт¦

¦   ¦доработки в промышленную  ¦        ¦               ¦передачи         ¦

¦   ¦эксплуатацию              ¦        ¦               ¦доработки в      ¦

¦   ¦                          ¦        ¦               ¦промышленную     ¦

¦   ¦                          ¦        ¦               ¦эксплуатацию     ¦

+---+--------------------------+--------+---------------+-----------------+

¦18 ¦Передача в промышленную   ¦        ¦УИС, УФТ       ¦Версия ППО в ФАП ¦

¦   ¦эксплуатацию и сдача      ¦        ¦               ¦                 ¦

¦   ¦в ФАП ФК                  ¦        ¦               ¦                 ¦

+---+--------------------------+--------+---------------+-----------------+

¦19 ¦Тиражирование ППО и       ¦        ¦УИС, УФТ       ¦Версия ППО       ¦

¦   ¦внедрение ТР              ¦        ¦               ¦                 ¦

----+--------------------------+--------+---------------+------------------

Начальник Управления

финансовых технологий ________________/_____________________

(подпись)           (Ф.И.О.)

Начальник Отдела      ____________________________

(наименование Отдела)

________________/_____________________

(подпись)           (Ф.И.О.)

Начальник Управления  _____________________________

(наименование Управления)

________________/_____________________

(подпись)           (Ф.И.О.)

Начальник Отдела      ______________________________

(наименование Отдела)

________________/_____________________

(подпись)           (Ф.И.О.)

Дата _________________

Начальник Управления  _____________________________

(наименование Управления)

________________/_____________________

(подпись)           (Ф.И.О.)

Начальник Отдела      ______________________________

(наименование Отдела)

________________/_____________________

(подпись)           (Ф.И.О.)

Дата _________________

Источник - Приказ Казначейства России от 21.03.2013 № 53

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/plan_meropriyatij_dorabotki_prikladnogo_programmnogo_obespecheniya.htm