Состав и содержание технико-экономического обоснования научно-технической работы (рекомендуемая форма)

Приложение А (рекомендуемое) к СТО РЖД 1.08.009-2010

СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Состав и содержание технико-экономического обоснования научно-технической работы приведены в табл. А.1.

Таблица А.1

---------------------------------------------------------------------------

¦ N  ¦Наименование  ¦Содержание раздела технико-экономического обоснования¦

¦п/п ¦раздела       ¦                                                     ¦

¦    ¦технико-      ¦                                                     ¦

¦    ¦экономического¦                                                     ¦

¦    ¦обоснования   ¦                                                     ¦

+----+--------------+-----------------------------------------------------+

¦ 1  ¦      2       ¦                          3                          ¦

+----+--------------+-----------------------------------------------------+

¦1   ¦Общие сведения о научно-технической работе                          ¦

+----+--------------------------------------------------------------------+

¦1.1 ¦Сведения об   ¦Описание научно-технической базы исполнителя,        ¦

¦    ¦участниках    ¦соисполнителей; описание кадрового потенциала        ¦

¦    ¦работы        ¦исполнителя и соисполнителей; описание аналогичных   ¦

¦    ¦              ¦работ, выполненных исполнителем, соисполнителями     ¦

+----+--------------+-----------------------------------------------------+

¦1.2 ¦Характеристики¦Цель научно-технической работы; задачи, решаемые     ¦

¦    ¦научно-       ¦использованием результатов научно-технической работы;¦

¦    ¦технической   ¦соответствие целей и задач научно-технической работы ¦

¦    ¦работы        ¦стратегическим целям и задачам дочернего общества    ¦

+----+--------------+-----------------------------------------------------+

¦2   ¦Сведения о научно-технических проблемах, предложениях и результатах ¦

¦    ¦научно-технической работы                                           ¦

+----+--------------------------------------------------------------------+

¦2.1 ¦Предлагаемые  ¦История возникновения научно-технической проблемы и  ¦

¦    ¦научно-       ¦имеющиеся решения; сведения о выполненных            ¦

¦    ¦технические   ¦научно-технических работах по данной тематике;       ¦

¦    ¦решения и     ¦предлагаемые научно-технические решения со ссылками  ¦

¦    ¦результаты    ¦на соответствующие нормативные документы, с указанием¦

¦    ¦              ¦степени их новизны и перспективности; описание       ¦

¦    ¦              ¦результатов научно-технической работы с подробными   ¦

¦    ¦              ¦качественными и количественными характеристиками     ¦

¦    ¦              ¦результатов (за исключением стоимостных показателей);¦

¦    ¦              ¦описание новизны результатов научно-технической      ¦

¦    ¦              ¦работы с приведением сравнительных характеристик с   ¦

¦    ¦              ¦имеющимися аналогами (при их наличии); сведения о    ¦

¦    ¦              ¦заменяемых (совершенствуемых) технике, технологиях;  ¦

¦    ¦              ¦описание способности к правовой охране результатов   ¦

¦    ¦              ¦работы                                               ¦

+----+--------------+-----------------------------------------------------+

¦2.2 ¦Программа     ¦Наименования потенциальных изготовителей серийных    ¦

¦    ¦внедрения     ¦образцов новой техники; наименования мест            ¦

¦    ¦результатов   ¦использования результатов научно-технической работы; ¦

¦    ¦научно-       ¦наименования мест массового внедрения результатов    ¦

¦    ¦технической   ¦научно-технической работы; обоснование объемов       ¦

¦    ¦работы        ¦внедрения результатов в натуральных единицах; объемы ¦

¦    ¦              ¦внедрения по годам расчетного периода и местам       ¦

¦    ¦              ¦внедрения; перечень организационных мероприятии по   ¦

¦    ¦              ¦внедрению результатов научно-технической работы      ¦

+----+--------------+-----------------------------------------------------+

¦3   ¦Оценка экономической эффективности опытно-конструкторской,          ¦

¦    ¦технологической работы                                              ¦

+----+--------------------------------------------------------------------+

¦3.1 ¦Сведения об   ¦Прогнозная оценка инфляции; прогноз абсолютного или  ¦

¦    ¦экономическом ¦относительного изменения цен на материальные ресурсы ¦

¦    ¦окружении     ¦и услуги, используемые при использовании результатов ¦

¦    ¦научно-техни- ¦научно-технической работы на весь расчетный период;  ¦

¦    ¦ческой работы ¦сведения о системе налогообложения                   ¦

+----+--------------+-----------------------------------------------------+

¦3.2 ¦Продолжитель- ¦Обоснование продолжительности расчетного периода     ¦

¦    ¦ность расчет- ¦                                                     ¦

¦    ¦ного периода  ¦                                                     ¦

+----+--------------+-----------------------------------------------------+

¦3.3 ¦Денежные      ¦Описание качественных эффектов использования         ¦

¦    ¦потоки научно-¦результатов научно-технической работы; описание      ¦

¦    ¦технической   ¦факторов увеличения доходов дочернего общества;      ¦

¦    ¦работы        ¦описание факторов экономии эксплуатационных расходов ¦

¦    ¦              ¦дочернего общества; описание факторов уменьшения     ¦

¦    ¦              ¦капитальных расходов дочернего общества; состав      ¦

¦    ¦              ¦притоков денежных средств; расчет притоков денежных  ¦

¦    ¦              ¦средств по годам расчетного периода; состав оттоков  ¦

¦    ¦              ¦денежных средств; расчет оттоков денежных средств по ¦

¦    ¦              ¦годам расчетного периода; расчет денежных потоков по ¦

¦    ¦              ¦годам расчетного периода                             ¦

+----+--------------+-----------------------------------------------------+

¦3.4 ¦Расчет        ¦Расчет чистого дисконтированного дохода (NPV); расчет¦

¦    ¦показателей   ¦срока окупаемости (PP); расчет внутренней нормы      ¦

¦    ¦экономической ¦доходности (IRR); индекс доходности (PI);            ¦

¦    ¦эффективности ¦рентабельность инвестированного капитала (ROI);      ¦

¦    ¦              ¦интерпретация показателей эффективности использования¦

¦    ¦              ¦результатов научно-технической работы                ¦

+----+--------------+-----------------------------------------------------+

¦3.5 ¦Анализ рисков ¦Описание каждого риска; причины возникновения риска; ¦

¦    ¦              ¦последствия возникновения риска; способы             ¦

¦    ¦              ¦предотвращения последствий риска, расчеты показателей¦

¦    ¦              ¦эффективности с уменьшением показателя притока и     ¦

¦    ¦              ¦увеличением показателя оттока; выводы об устойчивости¦

¦    ¦              ¦научно-технической работы                            ¦

+----+--------------+-----------------------------------------------------+

¦4   ¦Резюме        ¦Тематика научно-технической работы; описание научно- ¦

¦    ¦технико-      ¦технических проблем и их решений; описание новизны   ¦

¦    ¦экономического¦научно-технической работы; цели и задачи научно-     ¦

¦    ¦обоснования   ¦технической работы с подтверждением соответствия     ¦

¦    ¦научно-       ¦работы стратегическим целям и задачам дочернего      ¦

¦    ¦технической   ¦общества; сроки начала выполнения работы и окончания ¦

¦    ¦работы        ¦использования результатов научно-технической работы; ¦

¦    ¦              ¦перечисление результатов научно-технической работы;  ¦

¦    ¦              ¦основные характеристики результатов научно-техничес- ¦

¦    ¦              ¦кой работы; выводы об экономической эффективности    ¦

¦    ¦              ¦использования результатов научно-технической работы; ¦

¦    ¦              ¦выводы об устойчивости научно-технической работы     ¦

-----+--------------+------------------------------------------------------

Источник - Распоряжение ОАО "РЖД" от 30.12.2010 № 2808р

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/sostav_i_soderzhanie_texniko_ekonomicheskogo_obosnovaniya_nauchno_texnicheskoj_raboty_rekomenduemaya_form.htm