Техническое задание на оказание услуг по осуществлению строительного контроля (приложение к соглашению об осуществлении строительного контроля в процессе строительства, реконструкции и (или) капитального ремонта объектов спорта, предназначенных для подготовки и проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года, а также строительства объектов инфраструктуры, не относящихся к объектам спорта, предназначенным для подготовки и проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года)

Приложение N 1 к Соглашению от "__" __________ N ___

"Техническое задание

на оказание услуг по осуществлению строительного контроля"

В   рамках   настоящего   Соглашения  Исполнитель  обязан  осуществлять

строительный  контроль  выполняемых строительных работ, при этом обеспечить

предоставление следующих услуг:

N п/п Наименование услуг Методы контроля 1 2 3 1.

Проверка наличия у Генподрядчика согласованного Заказчиком утвержденного проекта производства работ, проекта производства работ кранами, с приложением технологических карт выполнения работ.

Инспекционный контроль.

2.

Проверка наличия у Генподрядчика аттестованной и аккредитованной лаборатории, область аттестации которой включает в себя все виды работ.

Инспекционный контроль.

3.

Проверка на соответствие требованиям проектной и рабочей документации, требованиям технических регламентов, положений стандартов, сводов правил, требованиям FIFA к мероприятиям по подготовке и проведению Чемпионата мира по футболу FIFA и Кубка конфедераций FIFA 2017 года, документации на оборудование и материалы, спецификаций на оборудование и материалы, а также документального подтверждения функционирования системы обеспечения качества на заводах-изготовителях.

Инспекционный контроль. Выборочные проверки.

4.

Контроль выполнения Генподрядчиком процедур входного контроля качества Материалов, Изделий, Конструкций и Оборудования, поступающих на Объект, и проведение выборочного инструментального контроля.

Инспекционный контроль. Выборочные проверки.

5.

Проверка соблюдения установленных норм и правил складирования и хранения применяемой продукции.

Инспекционный контроль. Выборочные проверки.

6.

Проверка выполнения процедуры приема- передачи Заказчиком Генподрядчику строительной площадки, проверка порядка оформления документации.

Инспекционный контроль. Выборочный инструментальный контроль.

7.

Проверка соответствия процесса производства работ, качества работ и выявление отклонений (несоответствий) от проектной документации, нормативных документов и действующих технических регламентов, требований FIFA к мероприятиям по подготовке и проведению Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года посредством контроля полноты и соблюдения установленных сроков выполнения Генподрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства Объекта и достоверности документирования его результатов.

Инспекционный контроль. Выборочные проверки.

8.

Осуществление приемки скрытых работ, ответственных конструкций с оформлением соответствующей документации.

Инспекционный контроль. Выборочный инструментальный контроль.

9.

Проведение в рамках строительного контроля сплошного или выборочного контроля качества работ с использованием визуального и инструментального методов контроля.

Инспекционный контроль. Выборочные проверки.

10.

Взаимодействие с Заказчиком при внесении изменений в проект и осуществление контроля соответствия выполняемых работ внесенным изменениям.

Инспекционный контроль.

11.

Контроль деятельности служб качества Генподрядчика.

Инспекционный контроль. Выборочные проверки.

12.

Осуществление в рамках строительного контроля проверки результатов деятельности строительных и испытательных лабораторий Генподрядчика в объеме 5% с использованием инструментального метода контроля (5% дублирующий инструментальный контроль).

Инспекционный контроль. Выборочные проверки.

13.

Осуществление в рамках строительного контроля проверки Исполнительной документации Генподрядчика на предмет соответствия ее оформления выполненным объемам строительных работ, соответствия порядка ее оформления требованиям технических регламентов, стандартов и сводов правил, требованиям FIFA к мероприятиям по подготовке и проведению Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года.

Инспекционный контроль. Выборочные проверки.

14.

Участие в организуемых Заказчиком комиссиях по вопросам хода строительства, выполнения графиков, выполнения проектных решений.

По уведомлению Заказчика.

15.

Проверка совместно с Заказчиком и Генподрядчиком соответствия законченного строительством объекта требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям технических регламентов.

По согласованию с Заказчиком.

16.

Подтверждение качества и соответствия требованиям проектной и рабочей документации, требованиям технических регламентов, положений стандартов, сводов правил, требованиям FIFA к мероприятиям по подготовке и проведению Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года объемов выполненных работ.

Инспекционный контроль. Выборочные проверки.

ЗАКАЗЧИК                                                ИСПОЛНИТЕЛЬ

Источник - Приказ Минспорта России от 28.03.2014 № 158

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/texnicheskoe_zadanie_na_okazanie_uslug_po_osushhestvleniyu_stroitelnogo_kontrolya_prilozhenie_k_soglashen.htm