Техническое задание на оказание услуг по осуществлению строительного контроля (приложение к соглашению об осуществлении строительного контроля в процессе строительства, реконструкции и (или) капитального ремонта объектов спорта, предназначенных для подготовки и проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года, а также строительства объектов инфраструктуры, не относящихся к объектам спорта, предназначенным для подготовки и проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года)
Приложение N 1 к Соглашению от "__" __________ N ___ 
                           "Техническое задание
на оказание услуг по осуществлению строительного контроля"

В   рамках   настоящего   Соглашения  Исполнитель  обязан  осуществлять
строительный  контроль  выполняемых строительных работ, при этом обеспечить
предоставление следующих услуг:

N п/п Наименование услуг Методы контроля 1 2 3 1.
Проверка наличия у Генподрядчика согласованного Заказчиком утвержденного проекта производства работ, проекта производства работ кранами, с приложением технологических карт выполнения работ.
Инспекционный контроль.
2.
Проверка наличия у Генподрядчика аттестованной и аккредитованной лаборатории, область аттестации которой включает в себя все виды работ.
Инспекционный контроль.
3.
Проверка на соответствие требованиям проектной и рабочей документации, требованиям технических регламентов, положений стандартов, сводов правил, требованиям FIFA к мероприятиям по подготовке и проведению Чемпионата мира по футболу FIFA и Кубка конфедераций FIFA 2017 года, документации на оборудование и материалы, спецификаций на оборудование и материалы, а также документального подтверждения функционирования системы обеспечения качества на заводах-изготовителях.
Инспекционный контроль. Выборочные проверки.
4.
Контроль выполнения Генподрядчиком процедур входного контроля качества Материалов, Изделий, Конструкций и Оборудования, поступающих на Объект, и проведение выборочного инструментального контроля.
Инспекционный контроль. Выборочные проверки.
5.
Проверка соблюдения установленных норм и правил складирования и хранения применяемой продукции.
Инспекционный контроль. Выборочные проверки.
6.
Проверка выполнения процедуры приема- передачи Заказчиком Генподрядчику строительной площадки, проверка порядка оформления документации.
Инспекционный контроль. Выборочный инструментальный контроль.
7.
Проверка соответствия процесса производства работ, качества работ и выявление отклонений (несоответствий) от проектной документации, нормативных документов и действующих технических регламентов, требований FIFA к мероприятиям по подготовке и проведению Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года посредством контроля полноты и соблюдения установленных сроков выполнения Генподрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства Объекта и достоверности документирования его результатов.
Инспекционный контроль. Выборочные проверки.
8.
Осуществление приемки скрытых работ, ответственных конструкций с оформлением соответствующей документации.
Инспекционный контроль. Выборочный инструментальный контроль.
9.
Проведение в рамках строительного контроля сплошного или выборочного контроля качества работ с использованием визуального и инструментального методов контроля.
Инспекционный контроль. Выборочные проверки.
10.
Взаимодействие с Заказчиком при внесении изменений в проект и осуществление контроля соответствия выполняемых работ внесенным изменениям.
Инспекционный контроль.
11.
Контроль деятельности служб качества Генподрядчика.
Инспекционный контроль. Выборочные проверки.
12.
Осуществление в рамках строительного контроля проверки результатов деятельности строительных и испытательных лабораторий Генподрядчика в объеме 5% с использованием инструментального метода контроля (5% дублирующий инструментальный контроль).
Инспекционный контроль. Выборочные проверки.
13.
Осуществление в рамках строительного контроля проверки Исполнительной документации Генподрядчика на предмет соответствия ее оформления выполненным объемам строительных работ, соответствия порядка ее оформления требованиям технических регламентов, стандартов и сводов правил, требованиям FIFA к мероприятиям по подготовке и проведению Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года.
Инспекционный контроль. Выборочные проверки.
14.
Участие в организуемых Заказчиком комиссиях по вопросам хода строительства, выполнения графиков, выполнения проектных решений.
По уведомлению Заказчика.
15.
Проверка совместно с Заказчиком и Генподрядчиком соответствия законченного строительством объекта требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям технических регламентов.
По согласованию с Заказчиком.
16.
Подтверждение качества и соответствия требованиям проектной и рабочей документации, требованиям технических регламентов, положений стандартов, сводов правил, требованиям FIFA к мероприятиям по подготовке и проведению Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года объемов выполненных работ.
Инспекционный контроль. Выборочные проверки.
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